LOOK

×

Visit Sarajevo

Finansijska ponuda za partnersku saradnju

Mart 2026.

# 1. O projektu Look

Look je mobilna aplikacija (iOS i Android) i web platforma za otkrivanje Sarajeva — lokacija, događaja, noćnog života, kulture i gastronomije. Aplikacija koristi najnovije AI tehnologije kako bi posjetiocima i građanima pružila personalizirane preporuke na bosanskom i engleskom jeziku.

## Šta je već završeno

| Funkcionalnost | Status |
| --- | --- |
| 1.226 verificiranih sarajevskih lokacija | Završeno |
| Događaji uživo iz 3 izvora (Pozorista.ba, AllEvents, KupiKartu) | Završeno |
| Dvojezični interfejs (BS/EN) | Završeno |
| AI "City Pulse" — šta se trenutno dešava u gradu | Završeno |
| AI Planer večeri — personalizirani prijedlog za večer | Završeno |
| Pametna pretraga (prirodni jezik) | Završeno |
| Otkrivanje po raspoloženju (6 kategorija) | Završeno |
| Brendiranje Visit Sarajevo + logo | Završeno |
| Heritage šetnje (kulturno-historijske rute) | 80% završeno |
| Web widget za VisitSarajevo.ba | Novo — 2–3 sedmice |
| Prijava na App Store (iOS + Android) | Spremno za prijavu |
| KupiKartu deep-linkovi za kupovinu karata | Završeno |

# 2. Mjesečni troškovi infrastrukture

## 2.1 Fiksne pretplate

| Usluga | Namjena | Mjesečno (KM) |
| --- | --- | --- |
| Cloud baza podataka (Pro plan) | Baza podataka, autentikacija, serverske funkcije, storage | ~49 KM |
| Web hosting (Pro plan) | Hosting web aplikacije, admin panel, widget | ~39 KM |
| AI razvojni alati | Razvoj, testiranje, automatizacija | ~392 KM |
| Apple Developer Program | Obavezno za iOS App Store | ~16 KM |
| Google Play Developer | Obavezno za Android Play Store | ~4 KM |
| Domena + DNS | Custom domena za web i API | ~6 KM |
| Ukupno fiksno |  | ~506 KM/mj |

## 2.2 AI servisni troškovi (ovisno o broju korisnika)

Aplikacija koristi više AI modela optimiziranih za različite funkcije (generisanje teksta, obrada slika, pretraga, parsiranje podataka). Troškovi rastu linearno s brojem korisnika.

| Broj korisnika (MAU) | Sesija mjesečno | AI troškovi (KM/mj) |
| --- | --- | --- |
| 50–100 (pilot) | 3.000 | ~24 KM |
| 500 (lansiranje) | 15.000 | ~118 KM |
| 1.000 (rast) | 30.000 | ~235 KM |
| 5.000 (skaliranje) | 150.000 | ~1.176 KM |

Pri 1.000 aktivnih korisnika mjesečno, kompletni AI troškovi su manji od jedne kafe dnevno u Sarajevu.

## 2.3 Web scraping (prikupljanje podataka)

| Stavka | Mjesečno (KM) | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Instagram scraping (50+ lokacija) | ~96 KM | Automatski uvoz sadržaja s Instagram profila lokacija |
| Scraping događaja | 0 KM | Pozorista.ba, AllEvents, KupiKartu — vlastiti scraperi |
| Skaliranje (po potrebi) | do ~292 KM | Samo ako se značajno poveća učestalost |

# 3. Ukupni mjesečni troškovi po fazama

## Faza A: Pilot (pred lansiranje, 50–100 korisnika)

| Kategorija | KM/mj |
| --- | --- |
| Fiksne pretplate | 506 KM |
| AI servisi | 24 KM |
| Web scraping | 96 KM |
| Ukupno | ~626 KM/mj |

## Faza B: Lansiranje (500 korisnika, ljetna sezona)

| Kategorija | KM/mj |
| --- | --- |
| Fiksne pretplate | 506 KM |
| AI servisi | 118 KM |
| Web scraping | 96 KM |
| Ukupno | ~725 KM/mj |

## Faza C: Rast (1.000 korisnika)

| Kategorija | KM/mj |
| --- | --- |
| Fiksne pretplate | 506 KM |
| AI servisi | 235 KM |
| Web scraping | 96 KM |
| Ukupno | ~840 KM/mj |

## Faza D: Skaliranje (5.000 korisnika)

| Kategorija | KM/mj |
| --- | --- |
| Fiksne pretplate | 506 KM |
| AI servisi | 1.176 KM |
| Web scraping | 292 KM |
| Ukupno | ~1.975 KM/mj |

# 4. Web integracija za VisitSarajevo.ba

Turistička zajednica je izrazila želju da se Look poveže s njihovom web stranicom tako da žive informacije budu vidljive direktno na VisitSarajevo.ba.

## Predloženo rješenje: Ugradivi web widget

Lagan, ugradivi widget koji Visit Sarajevo postavlja na svoju početnu stranicu. Widget automatski povlači žive podatke i prikazuje ih u brendiranom panelu.

### Šta widget prikazuje

Tab 1: "Danas u Sarajevu"

•  AI pregled — šta se trenutno dešava u gradu

•  Trenutno vrijeme

•  Top 3–5 događaja za danas

•  Svaki događaj vodi na Look aplikaciju ili web

Tab 2: "Popularna mjesta"

•  Najpopularnije lokacije

•  Filteri po kategorijama (Kafane, Restorani, Kultura, Noćni život...)

•  Svaka lokacija: fotografija, naziv, kategorija, ocjena

Tab 3: "Večeras"

•  Večernji događaji i preporuke

•  "Planiraj večer" — otvara AI Planer večeri

### Tehničke karakteristike

•  Jedna linija koda za ugradnju na bilo koju stranicu

•  Automatsko ažuriranje podataka (događaji svakih 6 sati, lokacije dnevno, AI pregled svakih 30 min)

•  Prilagodljiv dizajn (boje, jezik, broj stavki)

•  Responzivan — radi na mobilnom, tabletu i desktopu

•  Bez dodatnih mjesečnih troškova hostinga (pokriveno postojećim planom)

### Procjena razvoja widgeta

| Zadatak | Sati |
| --- | --- |
| Osnovna struktura widgeta | 8 |
| API za agregirane podatke | 4 |
| Tab "Danas u Sarajevu" | 6 |
| Tab "Popularna mjesta" | 6 |
| Tab "Večeras" | 4 |
| Integracija AI pregleda grada | 3 |
| Sistem tema (svjetlo/tamno/custom boje) | 4 |
| Responzivni dizajn | 4 |
| Deep linkovi (widget → app/web) | 3 |
| Testiranje i poliranje | 6 |
| Ukupno | ~48 sati |

# 5. KupiKartu integracija

Turistička zajednica je predložila povezivanje s KupiKartu. Ovo je već ugrađeno:

•  KupiKartu je jedan od 3 izvora događaja u aplikaciji

•  Događaji uključuju linkove za kupovinu karata koji vode direktno na KupiKartu

•  Filtriranje po gradu osigurava da se prikazuju samo sarajevski događaji

Dodatna vrijednost: Web widget na VisitSarajevo.ba prirodno integrira KupiKartu — posjetilac vidi događaj, klikne "Kupi kartu" i direktno kupuje na KupiKartu. Web stranica turističke zajednice postaje centralno mjesto: vidi šta se dešava → kupi kartu → planiraj večer.

# 6. Finansijska ponuda — Faza 1 (april–septembar 2026)

## Opcija A: Pokrivanje troškova infrastrukture (5.000–7.000 KM)

Pokriva 3 mjeseca infrastrukture + pripremu za App Store.

| Stavka | KM |
| --- | --- |
| Cloud baza podataka — Pro plan (3 mj) | 147 KM |
| Web hosting — Pro plan (3 mj) | 118 KM |
| AI razvojni alati (3 mj) | 1.176 KM |
| Web scraping (3 mj) | 288 KM |
| AI servisi — pilot (3 mj) | 71 KM |
| Apple Developer (godišnje) | 194 KM |
| Google Play (jednokratno) | 49 KM |
| Priprema za App Store (vizuali, opisi, testiranje) | 200 KM |
| Infrastruktura ukupno | ~2.243 KM |
| Minimalna kompenzacija za pripremu aplikacije za objavu (~40–60 sati) | 2.757–4.757 KM |
| UKUPNO | 5.000–7.000 KM |

Ulažemo vlastito razvojno vrijeme. Potrebna nam je podrška za pokrivanje infrastrukturnih troškova da aplikacija bude živa do maja.

## Opcija B: Partnersko lansiranje (10.000–15.000 KM)

Pokriva infrastrukturu + razvoj web widgeta + pripremu za objavljivanje.

| Stavka | KM |
| --- | --- |
| Infrastruktura (3 mjeseca) | 2.243 KM |
| Razvoj web widgeta za VisitSarajevo.ba | 3.000 KM |
| Priprema i objava na App Store (iOS + Android) | 2.000 KM |
| Završavanje heritage šetnji (mapa) | 1.000 KM |
| Testiranje i QA na 10+ uređaja | 1.500 KM |
| UKUPNO | ~10.000–15.000 KM |

## Opcija C: Kompletna Faza 1 (18.000–25.000 KM)

Sve iz Opcije B plus napredne funkcionalnosti.

| Stavka | KM |
| --- | --- |
| Opcija B | ~10.000 KM |
| Push notifikacije | 2.500 KM |
| Automatizacija prikupljanja podataka | 2.500 KM |
| Admin dashboard za Visit Sarajevo | 3.000 KM |
| Alati za moderaciju sadržaja | 2.000 KM |
| UKUPNO | ~20.000–25.000 KM |

# 7. Šta Visit Sarajevo dobija odmah

•  Look na početnoj stranici — ugradivi web widget sa živim događajima i lokacijama

•  AI-pokretane turističke informacije — posjetioci pretražuju prirodnim jezikom, dobijaju trenutne odgovore

•  Sadržaj oživi — heritage šetnje, opisi lokacija, događaji postaju interaktivni

•  Podaci koje nemaju — 1.226 verificiranih lokacija sa radnim vremenom, fotografijama, kategorijama, AI opisima

•  Brendiranje svuda — logo Visit Sarajevo, atribucija, upute za prevoz

•  KupiKartu integracija — kupovina karata direktno iz aplikacije

# 8. Vremenski plan

| Sedmica | Isporuka |
| --- | --- |
| S1 (24–30. mart) | Prototip web widgeta, finalizacija vizuala za App Store |
| S2 (31. mart – 6. april) | Widget povezan sa živim podacima, heritage šetnje završene |
| S3 (7–13. april) | Prijava na App Store (iOS + Android), widget na staging okruženju |
| S4 (14–20. april) | Period pregleda App Store-a, integracija widgeta na VisitSarajevo.ba |
| S5 (21–27. april) | QA, ispravke grešaka, soft launch |
| S6 (1. maj —) | Aplikacija živa za turističku sezonu |

# 9. Faza 2 — Septembar 2026

Sa podacima iz ljetne sezone (preuzimanja, korištenje, povratne informacije turista), planiramo proširenje saradnje:

•  Kompletne funkcionalnosti (gamifikacija, push notifikacije, offline mod)

•  12-mjesečni troškovi infrastrukture i AI servisa

•  Kontinuirana kuracija i moderacija sadržaja

•  Marketinški materijali

Procijenjeni budžet za Fazu 2: 30.000–50.000 KM (potkrijepljeno stvarnim podacima o korištenju iz ljeta)

# 10. Napomene

•  Svi iznosi su bez PDV-a

•  Troškovi infrastrukture rastu s brojem korisnika — navedene cifre pokrivaju do ~10.000 aktivnih korisnika mjesečno

•  Kompletna tehnička infrastruktura za Look košta 625–840 KM mjesečno u fazi lansiranja — izuzetno nisko za aplikaciju s 8 AI funkcionalnosti, 1.226 lokacija, živim događajima i dvojezičnom podrškom

•  AI troškovi skaliraju linearno i predvidivo — bez iznenađenja

•  Aplikacija je spremna za lansiranje do maja 2026.